## 附件13

## 医疗废物集中无害化处置设施建设项目表

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 项目名称 | 建设内容 |  | 投资估算 （万元） | 完成年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 工艺路线 | 处置规模 （t/d） |  |  |
| 1 | 贵阳市 | 修文县 | 贵州省危险废物暨贵阳市医疗废物集中处理处置中心 医疗废物应急备用处理线建设项目 | 高温蒸汽灭菌 | 20 | 2100 | 2015年 |
| 2 | 遵义市 | 习水县 | 遵义市赤水河流域医疗废弃物专业处置设施建设项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1500 | 2016年 |
| 3 | 遵义市 | 正安县 | 遵义市北部医疗废物集中处置设施项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2016年 |
| 4 | 遵义市 | 湄潭县 | 遵义市东部医疗废物集中处置设施项目 | 高温蒸汽灭菌 | 1.5 | 1000 | 2015年 |
| 5 | 遵义市 | 桐梓等12县（市） | 遵义市医疗废物集中收运系统项目 |  | 12 | 1500 | 2016年 |
| 6 | 六盘水 | 六枝特区 | 六枝特区医疗垃圾处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2015年 |
| 7 | 六盘水 | 盘县 | 盘县医疗废物无害化处理中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 5 | 1300 | 2017年 |
| 8 | 六盘水 | 钟山区 | 六盘水医疗废物集中处置中心技改项目 | 高温蒸汽灭菌 | 10 | 1300 | 2016年 |
| 9 | 安顺市 | 西秀区 | 安顺市医疗废物集中处置中心扩建项目 | 高温蒸汽处理 | 8 | 1500 | 2017年 |
| 10 | 毕节市 | 织金县 | 织金县医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 5 | 1600 | 2016年 |
| 11 | 毕节市 | 黔西县 | 黔西县医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 5 | 1600 | 2015年 |
| 12 | 毕节市 | 金沙县 | 金沙县医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 4 | 1500 | 2016年 |
| 13 | 铜仁市 | 沿河县 | 沿河县医疗废物处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 2 | 1300 | 2015年 |
| 14 | 铜仁市 | 思南县 | 思南县医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2017年 |
| 15 | 铜仁市 | 石阡县 | 石阡县医疗废物处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2017年 |
| 16 | 铜仁市 | 松桃县 | 松桃县医疗废物处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2017年 |
| 17 | 铜仁市 | 德江县 | 德江县医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2016年 |
| 18 | 铜仁市 | 江口县 | 江口县医疗废物集中处理中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2017年 |
| 19 | 黔东南州 | 凯里市 | 黔东南州（凯里片区）医疗废物集中处置中心扩建项目 | 高温蒸汽灭菌 | 8 | 1000 | 2016年 |
| 20 | 黔东南州 | 三穗县 | 黔东南州（三穗片区）医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 5 | 1500 | 2016年 |
| 21 | 黔东南州 | 黎平县 | 黔东南州（黎平片区）医疗废物集中处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 5 | 1500 | 2016年 |
| 22 | 黔南州 | 瓮安县 | 瓮安县医疗废物集中处置中心建设项目 | 高温蒸汽灭菌 | 1.5 | 1800 | 2015年 |
| 23 | 黔西南州 | 贞丰县 | 贞丰县医疗废物无害化处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2016年 |
| 24 | 黔西南州 | 望谟县 | 望谟县医疗废物无害化处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2016年 |
| 25 | 黔西南州 | 普安县 | 普安县医疗废物无害化处置中心项目 | 高温蒸汽灭菌 | 3 | 1300 | 2016年 |
| 合计 |  |  |  |  | 125 | 35000 |  |